渝水区2023年度新农村建设项目

绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
1.项目背景：我区2023年新农村建设项目主要依据《2023年全省新农村建设工作实施方案》（赣村治办字〔2023〕1号）和《2023年全市新农村建设工作实施方案》（余新农办字〔2023〕1号）文件精神设立，由区新农办下达实施，项目资金主要用于2023年度新农村建设村点的资金配套。

2.主要内容：项目涉及全区12个涉农乡镇办。具体包括罗坊镇、姚圩镇、新溪乡、南安乡、新村镇、水北镇、人和乡、鹄山乡、珠珊镇、良山镇、界水乡、仙来办。项目主要内容为完成村庄“七改三网”基础设施建设和因地制宜配套公共服务。

3.实施情况：2023年度新农村建设项目资金总计3870万元，省级建设点91个、区级自建点57个共148个建设点，资金补助标准为省级建设点30万元/个（资金由省、市、区按照5:2：3的比例进行配套）、区级自建点20万元/个（全部由区级配套）。

（二）项目绩效目标。
通过项目建设，推进农村地区“七改三网”农村基础设施建设和“8+4”公共服务建设等，推进贫困村村庄整治建设和中心示范村建设，提升农村人居环境，统筹城乡发展，加快城乡一体化进程。

二、绩效目标完成情况分析

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析
及改进措施

	
	成本指标
	经济成本指标
	新农村建设村补贴标准
	＝15万元/个
	15
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	改路率
	≥90%
	90
	5
	5
	

	
	
	
	新农村建设省级村点数
	＝91个
	91
	5
	5
	

	
	
	
	改厕率
	≥90%
	90
	5
	5
	

	
	
	
	改水率
	≥90%
	90
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	改路达标率
	≥90%
	90
	5
	5
	

	
	
	
	改厕达标率
	≥90%
	90
	5
	5
	

	
	
	
	改水达标率
	≥90%
	90
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	2023年12月底建设完成
	是
	基本达成目标
	5
	5
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	受益农户和人口覆盖率
	＝100%
	100
	20
	20
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	村民对新农村建设满意度
	≥85%
	90
	10
	10
	

	总分
	100
	90
	


（一）资金投入情况分析：
1.资金执行情况：

根据《2023年全市新农村建设工作实施方案》（余新农办字〔2023〕1号）文件要求，结合本区实际情况，开展我区2023年度新农村建设项目资金总计3870万元，整治建设148个新农村建设点，资金拨付率100%。

2.管理情况：

（1）组织领导：区农粮局组织区新农办相关人员对各新农村建设点的申报、公示、监督及验收过程进行全程督导。

（2）监督检查：为保证项目顺利完成，区新农办相关人员对项目申报、项目建设、项目督导、项目验收及现场查看项目进展情况进行全过程督导，确保项目正常验收。

（二）总体绩效目标完成情况分析。
1.成本指标：

经济成本指标：新农村建设补贴标准，省级点30万元/个、自建点20万元/个。
2.产出指标：

（1）数量指标：新农村建设省级村点数为91个；新农村建设自建村点数为57个；改路率不低于90%；改水率不低于90%；改厕率不低于90%。
（2）质量指标：改路达标率不低于90%；改水达标率不低于90%；改厕达标率不低于90%。
（3）时效指标：需在2023年12月底完成建设工作。
3.效益指标：

社会效益指标：受益农户和人口覆盖率达到100%。

4.满意度指标：

服务对象满意度：村民对新农村建设满意度不低于85%。

（三）绩效评价评分情况分析。
1.决策投入：（1）绩效目标；

①绩效目标合理性：设有绩效目标，绩效目标为受益农户和人口覆盖率达到95%，得1分；项目预期产出效益符合正常业绩水平，得1分；目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分；

②绩效指标明确性：已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；绩效指标设置齐全，得1分；绩效指标清晰量化，得1分；绩效指标与项目目标任务数对应，得1分。共计7分。

（2）资金投入：

①方案编制明确性：制定印发项目实施方案并报市局备案，得2分；方案编制详实，明确了各项任务要求，得2分；

②资金分配或立项审核合理性：资金分配有充分的依据，得2.5分；资金分配合理，与地方实际相适应，得2.5分；
③资金到位率：项目资金已全部到位，得4分。共计13分。

2.过程管理：（1）资金管理①资金使用率：资金全额拨付，得6分；

②资金使用合规性：项目资金使用符合相关财务管理制度规定，得6分。共计12分。

（2）组织实施：①政府采购规范性：未进行政府采购，得4分；

②管理制度健全性：财务和业务管理制度健全，得4分；

③制度执行有效性：项目实施符合管理制度规定，得6分；

④日常监管规范性：进行日常监督管理，得4分。共计18分。

3.实际产出（1）产出数量①实际完成率：已完成项目计划目标，得15分；

（2）产出质量①质量达标率：质量达标率100%，得4分；

（3）产出时效①完成及时性：及时完成项目计划，得4分；

（4）产出成本①成本控制率：项目实施单位如期、保质保量完成项目目标，得2分。共计25分。

4.实施效果（1）项目效益①实施效益：实施效益达95%，得15分。

（1）满意度①服务对象满意度：项目满意度≥90%，得10分。共计25分。

综上，2023年度新农村建设项目在决策投入、过程管理、实际产出、实施效果、全年绩效工作情况等方面得分为100分。
三、下一步改进措施
无

四、其他需要说明的问题

无



